АДМИНИСТРАЦИЯ КОЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2015 г.                                № 75

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016 – 2017 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 21.10.2013 г. № 114-з, Постановлением Администрации Смоленской области от 03.07.2014 г. № 483, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,  Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Постановляет:

- Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016 – 2017 годы (приложение № 1).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию.

И.п. Главы Администрации

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                                            Н.В.Филатова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 16 сентября 2015 г. № 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016 - 2017 годы |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Кощинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 14 960,10 | 9 311,30 | 8 599,80 | 648 | 112 822 049,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 822 049,30 | 78 975,42 | 120 688,63 | X |
| 1 | дер. Кощино, пер.Новоселов, д.8 | 1981 | н/б | кирпич | 2 | 3 | 870,90 | 505,50 | 505,50 | 41 | 6 276 004,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 276 004,70 | 4 393,20 | 7 206,34 | 12.2017 |
| 2 | дер. Кощино, ул. Дружбы, д.19 | 1986 | н/б | панели | 3 | 2 | 726,60 | 426,00 | 289,30 | 34 | 5 703 025,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 703 025,80 | 3 992,12 | 7 848,92 | 12.2017 |
| 3 | дер. Кощино, ул. Дружбы, д.2 | 1984 | н/б | панели | 5 | 2 | 1756,7 | 1 219,60 | 1 090,80 | 75 | 12 952 706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 952 706,10 | 9 066,89 | 7 373,32 | 12.2017 |
| 4 | дер. Кощино, ул. Дружбы, д.21 | 1986 | н/б | панели | 3 | 2 | 727,5 | 425,20 | 372,80 | 33 | 5 722 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 358,00 | 4 005,65 | 7 865,78 | 12.2017 |
| 5 | дер. Кощино, ул. Дружбы, д.23 | 1986 | н/б | панели | 3 | 2 | 725,5 | 423,00 | 423,00 | 34 | 5 711 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 711 232,00 | 3 997,86 | 7 872,13 | 12.2017 |
| 6 | дер. Кощино, ул. Дружбы, д.5 | 1985 | н/б | панели | 3 | 2 | 729,8 | 429,40 | 377,20 | 34 | 5 720 825,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 825,40 | 4 004,58 | 7 838,89 | 12.2017 |
| 7 | дер. Кощино, ул. Дружбы, д.6 | 1984 | н/б | панели | 5 | 2 | 1514 | 936,00 | 886,30 | 64 | 11 592 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 592 146,00 | 8 114,50 | 7 656,64 | 12.2017 |
| 8 | дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 7 | 1985 | н/б | панели | 2 | 2 | 497,1 | 290,00 | 290,00 | 21 | 3 721 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 402,30 | 2 604,98 | 7 486,22 | 12.2017 |
| 9 | дер. Кощино, ул. Дружбы, д.8 | 1985 | н/б | панели | 5 | 2 | 1504,9 | 933,10 | 833,80 | 60 | 11 539 438,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 539 438,70 | 8 077,61 | 7 667,91 | 12.2017 |
| 10 | дер. Кощино, ул. Калинина, д. 11 | 1986 | н/б | панели | 5 | 2 | 1716,9 | 1 195,00 | 1 161,90 | 74 | 12 968 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 968 891,20 | 9 078,22 | 7 553,67 | 12.2017 |
| 11 | дер. Кощино, ул. Калинина, д. 13 | 1986 | н/б | панели | 3 | 2 | 734,7 | 424,80 | 424,80 | 33 | 4 252 755,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 252 755,60 | 2 976,93 | 5 788,42 | 12.2017 |
| 12 | дер. Кощино, ул. Калинина, д. 17 | 1987 | н/б | панели | 3 | 2 | 724,6 | 422,10 | 422,10 | 35 | 5 691 116,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 691 116,30 | 3 983,78 | 7 854,15 | 12.2017 |
| 13 | дер. Кощино, ул. Калинина, д. 23 | 1981 | н/б | панели | 2 | 3 | 785,8 | 531,60 | 495,60 | 30 | 5 862 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 767,90 | 4 103,94 | 7 460,89 | 12.2017 |
| 14 | дер. Кощино, ул. Калинина, д. 3 | 1986 | н/б | панели | 3 | 3 | 729,7 | 433,70 | 310,40 | 29 | 5 733 554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 554,60 | 4 013,49 | 7 857,41 | 12.2017 |
| 15 | дер. Кощино, ул. Калинина, д. 5 | 1985 | н/б | панели | 2 | 2 | 493,5 | 290,40 | 290,40 | 22 | 3 701 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 701 375,50 | 2 590,96 | 7 500,25 | 12.2017 |
| 16 | дер. Кощино, ул. Калинина, д. 9 | 1984 | н/б | панели | 3 | 2 | 721,9 | 425,90 | 425,90 | 29 | 5 672 449,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 449,20 | 3 970,71 | 7 857,67 | 12.2017 |