АДМИНИСТРАЦИЯ КОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 мая 2018 года   			  № 24а

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в осенне-зимний период 2018-2019 года

В целях обеспечения надежного функционирования, своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

- Создать постоянно действующий штаб по координации подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения независимо от форм собственности, объектов социально-культурной сферы в осенне-зимний период и при подготовке к нему, и утвердить его состав, согласно Приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года согласно приложению № 2.

- Обеспечить подготовку жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы, подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.

- Обеспечить контроль, за погашением задолженности подведомственным организациям по оплате поставленного природного газа, задолженности по оплате полученной тепловой и электрической энергии перед ООО «Коммунальные системы «Кощино», а также за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению.

- Обеспечить своевременное финансирование проводимых ремонтов объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.

- Обеспечить контроль, за проведением текущего и капитального ремонтов жилого фонда, объектов ЖКХ и социально-культурной сферы.

- Рассмотреть на заседаниях штаба причины образования и порядок погашения задолженности потребителей, полностью или частично финансируемых из бюджета поселения за полученные топливно-энергетические ресурсы.

- Контроль, за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                                               Н.В.Филатова

Приложение № 1

к Распоряжению  Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от  22.05.2018 г.   №24а

СОСТАВ

постоянно действующего штаба по координации

подготовки объектов ЖКХ и социально-культурной сферы

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года

Филатова

Наталья Викторовна                  -      Глава муниципального образования

Кощинского сельского поселения -

начальник штаба

Васильев

Геннадий Александрович         -       Директор ООО «ЖЭО «Кощино» и ООО

«Коммунальные системы «Кощино» -                   заместитель начальника штаба

Члены организационного комитета:

Исаченков Петр Николаевич –  мастер по наружному водопроводу и канализации -  ООО «Коммунальные системы «Кощино»

Пискунов Евгений Леонидович – инженер теплотехник д. Кощино ООО «Коммунальные системы «Кощино»

Кабанова Татьяна Дмитриевна – главный бухгалтер ООО «Коммунальные системы «Кощино»

Попкова Надежда Викторовна   –  ведущий специалист   Администрации  Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Белокуров Михаил Петрович – депутат Совета  депутатов Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Приложение № 2

к Распоряжению  Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от  29.06.2018 г.   № 33

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.

на территории Кощинского сельского поселения  Смоленского района Смоленской области

| № п/п | Наименование объектов, виды работ | Объём м2 | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонт кровли |  |
|  | пер. Новоселов д.6 | 100 | март -апрель |
|  | ул. Калинина д. 7 | 100 | март- апрель |
|  | ул. Дружбы д. 3 | 100 | апрель - май |
|  | пер. Новоселов д. 2 | 100 | май - июнь |
|  | ул. Дружбы д. 15 | 150 | май - июнь |
|  | ул. Дружбы д. 17 | 150 | июль - август |
|  | ул. Дружбы д. 9 | 100 | июль - август |
|  | Итого: | 750 |  |
| 2. Косметический ремонт |  |
|  | ул. Калинина д. 7А | 1 под. | май-июнь |
|  | ул. Калинина д. 13 | 1 под. | май-июнь |
|  | ул. Калинина д. 11 | 1 под. | июль-август |
|  | ул. Дружбы д. 21 | 1 под. | август - сентябрь |
|  | Итого: | 4 подъезда |  |
| Ревизия эл. щитков |
| 1. | Жилой фонд | - | - |
| Ремонт подъездных козырьков |
| 1. | пер. Новоселов д. 8 | 1 под. 2 под. | май - июнь |
| 2. | ул. Калинина д. 9 | 1 под. 2 под. | июль – август |
| Окраска входных дверей в подъездах и подвальных помещениях |
| 1. | ул. Калинина д. 13 | 6 | май-июнь |
| 2. | ул. Калинина д. 19 | 12 | июль-август |
| 3. | ул. Калинина д. 21 | 12 | июль -август |
| 4. | ул. Калинина д 23 | 12 | июль -август |
| 5. | пер. Новоселов д. 4 | 12 | июль -август |
| 6. | пер. Новоселов д. 8 | 12 | июль -август |
|  | Итого: | 66 |  |
| Ремонт отмостки |
| 1. | ул. Дружбы д.23 | 86 п.м. | май – июнь |
| 2. | ул. Дружбы д. 2 | 100 м.п. | июль-сентябрь |
| Остекление окон в подвальных помещениях |
| 1. | ул. Калинина д. 3 | 2,5 | май - июнь |
| 2. | ул. Калинина д. 13 | 2,5 | май - июнь |
| 3. | ул. Калинина д. 15 | 2,5 | Май – июнь |
|  | Итого: | 7,5 |  |
| Ремонт оконных переплетов (подвал) |
| 1. | ул. Калинина д. 3 | 3 шт. 0,5 | май - июнь |
| 2. | ул. Калинина д. 13 | 3 шт. 0,5 | май – июнь |
| 3. | ул. Калинина д. 15 | 3 шт. 0,5 | май – июнь |
|  | Итого: | 9 шт. |  |
| Ремонт оконных переплетов (жилые) |
| 1. | ул. Дружбы д. 6 | 3 шт. | август - сентябрь |
| 2. | ул. Дружбы д. 8 | 2 шт. | август - сентябрь |
| 3. | ул. Калинина д. 11 | 3 шт. | август – сентябрь |
| 4. | ул. Калинина д. 17 | 2 шт. |  |
|  | Итого: | 10 шт. |  |
| Ремонт дверных полотен |
| 1. | ул. Калинина д.11 | 2 | август - сентябрь |
| 2. | ул. Калинина д. 13 | 2 | август – сентябрь |
|  | Итого: | 4 |  |
| Ревизия запорной арматуры (стояки хол., гор. воды, отопление) |
| 1. | ул. Дружбы д. 8 | 12 шт. | май - июнь |
| 2. | ул. Дружбы д. 6 | 4 шт. | май – июнь |
| 3. | ул. Калинина д. 13 | 6 шт. | май - июнь |
| 4. | ул. Калинина д. 11 | 16 шт. | июль - август |
| 5. | ул. Дружбы д. 19 | 2 шт. | июль- август |
| 6. | ул. Калинина д. 17 | 17 шт. | июль – август |
| 7. | ул. Дружбы д. 25 | 2 шт. | июль – август |
| Итого: | 59 шт. |
| Ремонт панельных швов |
| 1. | ул. Дружбы д. 19 | 37 п.м. | май – июнь |
| 2. | ул. Калинина д. 11 | 76 п.м. | май – июнь |
| 3. | ул. Дружбы д. 2 | 12 п.м. | май – июнь |
| 4. | ул. Калинина д. 7а | 90 п.м. | июнь-июль |
| 5. | ул. Калинина д. 13 | 35 п.м. | июнь - июль |
| 6. | ул. Дружбы д. 13 | 35 п.м. | август-сентябрь |
| 7. | ул. Калинина д. 3 | 35 п.м. | август-сентябрь |
| 8. | ул. Дружбы д. 8 | 105 п.м. | август - сентябрь |
| 9. | ул. Дружбы д. 21 | 40 п.м. | август - сентябрь |
| 10. | ул. Калинина д. 1 | 90 п.м. | сентябрь - октябрь |
| 11. | ул. Калинина д. 9 | 95 п.м. + 40 п.м.= 135 п.м. | сентябрь -октябрь |
| Итого: | 700 п.м. |
| Замена запорной арматуры |
| 1. | ул. Дружбы д. 15 | 2 шт. | июль - август |
| 2. | ул. Калинина д. 21 | 2 шт. | июль - август |
| 3. | ул. Калинина д. 19 | 1 шт. | июль - август |
| 4. | ул. Дружбы д. 21 | 1 шт. | июль - август |
| 5. | ул. Калинина д. 7а | 1 шт. | июль - август |
| 6. | пер. Новоселов д. 4 | 4 шт. | июль - август |
| 7. | пер. Новоселов д. 2 | 4 шт. | июль - август |
| Итого: | 15 шт. |
| План мероприятий подготовки инженерной инфраструктуры ООО «Коммунальные системы» «Кощино» к ОЗП 2018-2019г.г. |
|  | Ремонт кровли павильона арт. скважин дер. Кощино | 2 шт. | июль |
|  | Замена водозаборных колонок | 2 шт. | октябрь |
|  | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 (д. Гевино) | 1 шт. |  |
| З | Замена водопроводных труб на арт. скважине дер. Гевино | 50м | сентябрь - октябрь |
|  | Ремонт кровли на арт. скважине дер. Немчино | 25 м2 | август |
|  | Замена воздуходувки на очистных сооружениях дер. Кощино | 1 шт. | сентябрь |
|  | Очистка отстойников на очистных сооружениях дер. Кощино | 2 шт. | ноябрь |
|  | Ремонт и очистка канализационных колодцев | 8шт. | август - октябрь |
|  | Проведение аттестации персонала |  | октябрь |
|  | Промывка о опрессовка тепловых сетей |  | май |
|  | Частичный ремонт кровли котельной | 400 м2 | июнь - август |
|  | Экспертиза промышленной безопасности котла №1ТВГ-8м |  | август - сентябрь |
|  | Замена запорной арматуры на отопление в ТК 21,23 d 100 | 2 шт., 2шт. | июль |
|  | Ревизия запорной арматуры в ТК |  | июнь - август |
| 15. | Режимная наладка котла № 2 ТВГ – 8М |  | август |
| 16. | Проверка приборов КИПиА |  | август |
| 17. | Проведение ППР теплоприемников на ЦТП | 4 шт. | июль - август |
| 18. | Проведение ревизии запорной арматуры котельной ЦТП |  | июль - август |
| 19. | Режимная наладка систем автоматического управления и защит котла №2 ТВГ 8М |  | август |
| 20. | Установка котла на ГВС котельной |  | июль - август |
| 21. | Ультразвуковая толщиннометрия, изменение крана и деформации стально-дымовой трубы |  | июнь |
| 22. | Экспертиза промышленной безопасности котла №2 ТВГ – 8М |  | май - июнь |
| 23. | Режимная наладка котла №1 ТВГ-8М |  | февраль |
| 24. | Режимная наладка ВПУ котельной и ВУД котлов ТВГ – м №1№2 |  | май |
| 25. | Режимная наладка систем автоматического управления и защит котла №1 ТВГ -8М |  | февраль |
| 26. | Косметический ремонт помещения котельной |  | август |
| 27. | Профилактические изменения энергопотребляющего оборудования котельной, ЦТП |  | май |
| 28. | Частичный ремонт кровли ЦТП | 100 м2 | июль - август |