АДМИНИСТРАЦИЯ КОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июня 2019 года   			        № 24

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в осенне-зимний период 2019-2020 года

В целях обеспечения надежного функционирования, своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года

- Создать постоянно действующий штаб по координации подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения независимо от форм собственности, объектов социально-культурной сферы в осенне-зимний период и при подготовке к нему, и утвердить его состав, согласно Приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года согласно приложению № 2.

- Обеспечить подготовку жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы, подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

- Обеспечить контроль, за погашением задолженности подведомственным организациям по оплате поставленного природного газа, задолженности по оплате полученной тепловой и электрической энергии перед ООО «Коммунальные системы «Кощино», а также за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению.

- Обеспечить своевременное финансирование проводимых ремонтов объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

- Обеспечить контроль, за проведением текущего и капитального ремонтов жилого фонда, объектов ЖКХ и социально-культурной сферы.

- Рассмотреть на заседаниях штаба причины образования и порядок погашения задолженности потребителей, полностью или частично финансируемых из бюджета поселения за полученные топливно-энергетические ресурсы.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                                               Н.В.Филатова

Приложение № 1

к Распоряжению Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от  10.06.2019 г.   № 24

СОСТАВ

постоянно действующего штаба по координации

подготовки объектов ЖКХ и социально-культурной сферы

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года

Филатова

Наталья Викто,ровна                  -      Глава муниципального образования

Кощинского сельского поселения -

начальник штаба

Васильев

Геннадий Александрович         -       Директор ООО «ЖЭО «Кощино» и ООО

«Коммунальные системы «Кощино» -                   заместитель начальника штаба

Члены организационного комитета:

Исаченков Петр Николаевич – мастер по наружному водопроводу и канализации -  ООО «Коммунальные системы «Кощино»

Пискунов Евгений Леонидович – инженер теплотехник д. Кощино ООО «Коммунальные системы «Кощино»

Кабанова Татьяна Дмитриевна – главный бухгалтер ООО «Коммунальные системы «Кощино»

Жевлакова Анна Федоровна – ведущий специалист   Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Белокуров Михаил Петрович – депутат Совета депутатов Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Приложение № 2

к Распоряжению Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от  10.06.2019 г.   № 24

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г.

на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

| № п/п | Наименование объектов, виды работ | Объём м2 | Стоимость (руб) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ |
| 1. Ремонт кровли |
|  | пер. Новоселов д.6 | 100 м2 | 7500 | апрель - май |
|  | пер. Новоселов д. 2 | 100 м2 | 3750 | апрель - май |
|  | пер. Новоселов д. 4 | 100 м2 | 7500 | апрель - май |
|  | ул. Дружбы д. 15 | 320 м2 | 25500 | июнь - июль |
|  | ул. Дружбы д. 9 | 100 м2 | 7500 | июль - август |
|  | ул. Калинина д. 21 | 50 м2 | 3750 | июль - август |
|  | Итого: | 720 | 55500 |  |
| 2. Ремонт отмостки |
|  | ул. Дружбы д. 2 | 102 п. м. | 10000 | июль |
|  | ул. Мира д. 3 | 58 п. м. | 5250 | август |
|  | Итого: | 160 п. м. | 15250 |  |
| Косметический ремонт подъездов |
| 1. | ул. Мира д. 9 | 2 под. | 20000 | июль |
| 2. | ул. Мира д. 1 | 2 под. | 20000 | июль |
|  | Итого: |  | 40000 |  |
| 4. Ремонт подъездных козырьков |
| 1. | ул. Калинина д. 9 | 2 под. | 5000 | август |
|  | Итого: |  | 5000 |  |
| 5. Окраска фасадного газопровода |
| 1. | ул. Мира д. 3 | 10 м | 500 | март |
|  | Итого: |  | 500 |  |
| 6. Окраска дверных полотен |
| 1. | ул. Калинина д. 19 | 12 м. | 1500 | июнь |
| 2. | ул. Калинина д. 21 | 12 м. | 1500 | июнь |
| 3. | ул. Калинина д. 23 | 12 м. | 1500 | июнь |
|  | Итого: | 36 м. | 4500 |  |
| Ремонт оконных переплетов (подвал) |
| 1. | ул. Калинина д. 17 | 3 шт * 0,5 | 300 | август |
| 2. | ул. Калинина д. 13 | 3 шт * 0,5 | 300 | август |
|  | Итого: | 7,5 | 600 |  |
| Ревизия электрощитов |
| 1. | Жилой фонд |
| 9. Остекление окон в подвальных помещениях. |
| 1. | ул. Дружбы д. 25 | 2,5 м2 | 1050 | сентябрь |
| 3. | ул. Калинина д. 13 | 2,5 м2 | 1050 | сентябрь |
| 4. | ул. Калинина д. 17 | 2,5 м2 | 1050 | сентябрь |
|  | Итого: | 7,5 | 3150 |  |
| 10. Ремонт межпанельных швов |
| 1. | ул. Калинина д. 9 | 160 п. м. | 25000 | апрель- май |
| 2. | ул. Калинина д. 7а | 140 п. м. | 21000 | май- июнь |
| 3. | ул. Калинина д. 3а | 105 п. м. | 15750 | июнь - июль |
| 4. | ул. Дружбы д. 5 | 35 п. м. | 5250 | июль |
| 5. | ул. Дружбы д. 6 | 70 п. м. | 10500 | июль- август |
| 6. | ул. Дружбы д. 11 | 35 п. м. | 5250 | август |
| 7. | ул. Калинина д. 17 | 35 п. м. | 5250 | август- сентябрь |
| 8. | ул. Калинина д. 1 | 90 п. м. | 13500 | август- сентябрь |
| 9. | ул. Калинина д. 3 | 35 п. м. | 5250 | сентябрь |
|  | Итого: | 705 п. м. | 103750 |  |
| 11. Ремонт вентиляционных установок |
| 1. | пер. Новоселов д. 2 | 12 шт. | 800 | март- апрель |
| 2. | пер. Новоселов д. 4 | 12 шт. | 600 | март- апрель |
| 3. | пер. Новоселов д. 6 | 12 шт. | 600 | март- апрель |
|  | Итого: | 36 шт. | 2000 |  |
| 12. Ревизия запорной арматуры |
| 1. | ул. Дружбы д. 6 | 16 шт. | 2800 | май – июнь |
| 2. | ул. Дружбы д. 8 | 14 шт. | 2500 | май – июнь |
| 3. | ул. Калинина д. 11 | 16 шт. | 2800 | май – июнь |
| 4. | ул. Калинина д. 13 | 6 шт. | 1100 | июнь-июль |
| 5. | ул. Дружбы д. 19 | 2 шт. | 360 | июнь - июль |
| 6. | ул. Калинина д. 17 | 17 шт. | 3060 | июль- август |
| 7. | ул. Дружбы д. 25 | 2 шт. | 400 | июль- август |
|  | Итого: | 73 шт. | 13040 |  |
| 13.Замена запорной арматуры |
| 1. | ул. Дружбы д. 6 | 4 шт. | 2000 | май- июнь |
| 2. | ул. Дружбы д. 8 | 6 шт. | 3000 | май- июнь |
| 3. | ул. Калинина д. 11 | 6 шт. | 3000 | май- июнь |
| 4. | пер. Новоселов д. 4 | 4 шт. | 2000 | июнь - июль |
| 5. | ул. Дружбы д. 21 | 1 шт. | 520 | июнь - июль |
|  | Итого: | 21 шт. | 10520 |  |
| План мероприятий подготовки инженерной инфраструктуры ООО «Коммунальные системы» «Кощино» к ОЗП 2019-2020г.г. |
|  | Проведение аттестации персонала |  |  | октябрь |
|  | Промывка о опрессовка тепловых сетей |  |  | май |
|  | Частичный ремонт парапетов кровли котельной |  |  | июль- август |
| З | Экспертиза промышленной безопасности котла №1ТВГ-8м |  |  | июнь |
|  | Ревизия запорной арматуры в ТК |  |  | июнь - август |
|  | Режимная наладка котла № 2 ТВГ – 8М |  |  | июль- сентябрь |
|  | Проверка приборов КИПиА |  |  | август |
|  | Проведение ППР теплоприемников на ЦТП |  | 4 шт. | июль- август |
|  | Проведение ревизии запорной арматуры котельной ЦТП |  |  | июль- август |
|  | Режимная наладка систем автоматического управления и защит котла № 2 ТВГ 8М |  |  | июль |
|  | Косметический ремонт помещения котельной |  |  | август |
|  | Частичный ремонт кровли ЦТП |  | 100 м 2 | июль-август |
|  | Частичный ремонт отмостки здания котельной |  |  | июнь- июль |
|  | Проведения ТО котла ТВГ – 8М № 2 |  |  | август |
| 15. | Ремонт кровли арт. скважин дер. Кощино | шт. | 2 | июль |
| 16. | Замена водоразборных колонок | шт. | 3 | октябрь |
| 17. | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 дер. Гевино | шт. | 1 | сентябрь-октябрь |
| 18. | Замена водонапорных труб на арт. скважине дер. Гевино | м. | 50 | сентябрь-октябрь |
| 19. | Замена воздуходувки на очистных сооружениях дер. Кощино | шт. | 1 | сентябрь |
| 20. | Очистка отстойников на очистных сооружениях дер. Кощино | шт. | 2 | ноябрь |
| 21. | Ремонт и очистка канализационных колодцев | шт. | 8 | август- октябрь |