УТВЕРЖДАЮ

Главы муниципального образования

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

Н.В.Филатова

_____2022г.

Оценка степени эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 годы» за 2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Кощинского сельского  поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 годы осуществляется на основании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от    25.03.2020 г. № 22.

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = Мв / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Щ - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной	программы,	запланированных к

реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: СРм = 4/4=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждой основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию

основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета, бюджета сельских поселений;

- фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

### Расчет:  ССуз  =  6901700 /6901700= 1

### Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного бюджета по следующей формуле:

- эффективность использования средств местного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета.

### Расчет: Эис = 4/4 = 1

### Оценка степени достижения целей выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

Расчет: СД п/ппз = 4/ 4 = 1

Степень реализации основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы, рассчитывается по формуле:

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет: СР п/п = 4/4 = 1

- Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- эффективность использования средств районного бюджета.

Расчет: ЭР п/п = 1 х 1 = 1

Выводы: показатель ЭРп/п равен 1, что составляет не менее 0,9, следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается не удовлетворительной.

- Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

### Расчет: СД гппз   =   6901700 /6901700= 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

Расчет: СР гп = 1/1 = 1

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий муниципальной программы.

### Расчет:   k j = 6901700 /6901700=1

### ЭР гп  = 0,5 х 1 + 0,5 х1 х1  = 1

Вывод: Значение ЭРгп составляет 1 (не менее 0,90), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

### Таким образом, эффективность муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 годы» за 2021 год является высокой.